开发合同

| 项目名称: | 智慧托育综合应用一体机软件合同 |
| --- | --- |
| 甲 方: |  |
| 乙 方: | 渝北区极棱软件开发 |
| 签订地点: | 线上签约 |
| 签订日期: | 2026 年 7 月 8 日 |

依据《中华人民共和国合同法》及我国相关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就如下技术服务事宜平等自愿订立如下合同条款。

甲方同意委托乙方负责该软件项目，乙方愿意承接甲方上述项目，并保证按时、按质地完成开发任务。

委托服务内容及期限

1、乙方根据甲方的项目需求及实际情况，开展技术支持服务工作。

2、本项目截止 2026 年 8月   23   日，为期  1.5 个月

3、主要工作具体内容详见第八条内容，以下简称需求清单。

双方权利义务

（一）甲方权利和义务

1、在合同签订后，甲方向乙方提供软件维护所需的必要资料，这些资料包括但不限于：设计文字、图片、地址、logo标识等。乙方只能将甲方提供的文字、图片、地址、logo标识，用于设计、开发、测试和使用，不得用于其它任何用途，不得向第三方转让或授权许可。

2、乙方提供演示程序后，甲方应组织验收。乙方提供的效果图或演示视频以微信群聊的形式发送至甲方，甲方应在收到效果图或演示视频起3日内确认验收结果或者根据需求清单提出修改意见。

（二）乙方权利和义务

1、乙方负责按照需求清单完成调试、技术服务等，保证按照甲方提出的用户需求按时、按质地完成技术维护任务。

2、乙方在开发过程中及时进行沟通、配合甲方提供的资料进行开发工作。

3、乙方不得泄露甲方的商业秘密，不能以任何形式使用甲方商标、执照、证书等材料。

4、乙方除为履行本合同所必需之外，不得以任何技术或手段截留、抓取、获取、储存甲方信息、文件相关数据内容等，乙方不得自行使用或者转让、许可

第三方使用。

- 乙方承诺除本合同约定外以及履行本合同义务所必需的，未经甲方事先书面同意，不得以任何方式使用甲方的名称、商标、标识等。

- 甲方应在规定支付时间内付清项目款，如逾期每天按总金额的千分之一向乙方支付违约金，如乙方逾期没有按时完工（时长7天）每天也要向甲方按总金额的千分之一赔偿甲方违约金。

合同期限

本合同期限为：45天

费用及支付方式

- 合同金额：本合同总金额为  15000元大写(人民币:壹万五千元整)。包含软件开发和运行环节部署，服务器费用（截止2026年12月底）。第三方服务费用由甲方承担。

- 支付方式为按进度付款 ，定金40%，做好产品付40%，上线付20%尾款。

验收的标准和方式

1、乙方在开发和部署完成后以邮件、电话或其他形式告知甲方，自甲方收到通知起，甲方应在5天内及时组织验收。

2、本项目开发完成后5日内由甲方出具技术项目验收证明。如因甲方原因未能在上述时间内组织验收，则视为系统验收合格。

售后服务支持

- 在项目验收合格上线后，乙方对客户端提供一年免费bug技术性维护服务（不包含第三方服务器与维护活动）。若在售后服务期间出现问题，乙方应在接到甲方通知后1个工作日内响应解决。如新增需求费用另算。

2、技术性维护服务内容包括系统缺陷、故障及软件功能的部分修改和完善等，均应在需求清单内。

3、售后服务期内，乙方保证在出现应用系统故障时应及时修正维护使之

正常运转，遇有特殊情况双方协商解决。

4、乙方应将使用方法培训甲方，并对使用中的问题进行解答。

5、新增的额外功能或者修改功能由双方商议定价来制作。

6、免费维护期（2026年12月31）届满后，如需继续维护服务，维护费用由双方另行协商确定，签订补充协议后生效。

其它条款

- 本合同未尽事宜由双方协商解决，可签订补充协议或合同附件，补充协议以及合同附件与本合同具有同等法律效力。

- 未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何方式使用对方的名称、商标、标识等。

- 甲方享有本软件上线后的使用权、著作权、专利权及全部知识产权，乙方不享有任何知识产权相关权利。

- 本合同一式 2份，双方各执 1份，自甲乙双方授权代表签字盖章之日起开始生效，具有同等法律效力。

- 本合同的条款是可分割的，如果本合同一条或多条规定被认定不合法、无效或不可执行，不影响本合同其他条款的效力。

- 甲方承诺并保证：

- 甲方仅可将本合同项下开发完成的软件用于合法、合规的正常使用用途，不得利用该软件从事任何违法、违规、违反公序良俗及侵害第三方合法权益的行为，包括但不限于：开设网络游戏私服、网络赌博、网络诈骗、侵权运营、传播色情、暴力、违规内容及其他违反国家法律、法规、监管政策的行为。

（2）甲方不得将本软件转让、授权、提供给任何第三方用于违法违规用途。（3）如甲方违反本条约定，一切法律责任、行政处罚、民事赔偿、刑事责任均由甲方独立全部承担，与乙方无关；若因此给乙方造成任何损失（包括但不限于罚款、赔偿、商誉损失、律师费、诉讼费等），甲方应全额赔偿乙方。

客户需求

乙方需为甲方开发“智慧托育综合应用一体机”具体需求如下：

一、软件要求：

内置安装智慧托育的服务应用，面向多端提供应用服务支持：

1、面向PC Web的网页端服务应用，功能要求如下：

（1）面向机构的信息维护和管理，包括机构的基础信息、班级信息维护、关键用户的角色和权限维护、操作日志行为升级等管理、托育项目（半天班、全天班）及上课时段的维护和管理定义等；

（2）招生及学生管理：提供招生全生命周期的过程跟进和转化的业务支持，包括日程、沟通记录、标签管理、意向等级、招生渠道等信息的管理，支持入托流程化配置和管理，包括相关申请表单的配置和维护，从而实现入托儿童全生命周期的各类数据资料档案的数字化管理应用；

（3）业务跟踪管理，包括提前/推迟入托、转班、中途离托等各类业务的管理；

（4）出勤管理：维护出勤日历、结合人脸识别等周边设备，实现儿童的的出勤记录自动同步、出勤统计和报表查询；

（5）儿童日常的保育教育工作日志维护管理，包括吃餐、饮水、睡眠、如厕、情绪、活动等系列场景的观察记录，形成以儿童个体为管理视角的全面的保育教育养护日志方案；

（6）收退费管理：包括收退费项目的定义、结算标准规则的植入、收费账单的处理、结算的处理，以及各种业务场景对应的费用结算/退费的处理支持，支持根据相关业务提供对应的报表和数据统计，从而为精细化管理提供业务和数据支持，减少人工，为精细化管理提供系统化的方案支持；

（7）儿童健康档案信息管理，用于体系性的管理儿童的体检体测数据，形成儿童的个体健康档案管理，用于对儿童的生长发育评价及管理。通过建立专案，用于管理体弱儿、肥胖儿、过敏信息等特异体质儿童的专案跟踪检测和管理，通过病假跟踪及多发病管理，提供健康提升、预防信息推送等系列工具，帮助保健医更好的做好相关病症的跟踪管理和预防工作。

（8）儿童保险管理：为儿童的健康和安全提供额外的保障支持；

（9）家园互动数据管理和支持：提供科学育儿的资源维护管理，为教职工和家长提供科学育儿、宣传和推动医育融合理念的普及和落地。

2、面向移动端的服务应用，功能要求如下：

（1）为托育中心的老师提供的移动化应用支持，包括：儿童花名册管理、公告通知推送、儿童日常活动记录和跟踪、观察记录、儿童学习发展评价、活动发布、问卷调查、请假审核、特殊体质儿童管理、病假跟踪管理等系列业务操作及家园互动交流应用；

（2）为托育中心的家长提供面向家园共育的移动端应用，功能包括：查看公告通知、考勤、日程、账单查看及线上缴费、请假、查看儿童每日报告、观察记录、成长报告，查看儿童的成长相册、作品集，维护儿童个人资料，和老师进行一对一互动沟通，参与调查和习惯打卡，查看和报名参加活动，参与问卷调查，意见及问题反馈等系列家园互动和共育应用场景。

（3）为托育中心的管理者提供移动化管理支持，利用移动化工具可以掌握中心日常运营的KPI，为辅助管理提供抓手。

3、面向智能硬件集成的集成服务，功能要求如下：

（1）可集成人脸识别等门禁设备，实现儿童的接送打卡；

（2）支持扩展儿童穿戴式设备，实现定位、运动量、心率及睡眠监测等系列物联网硬件接入和集成；

（3）支持集成体测硬件，实现儿童的体适能监测和和管理。

二、硬件要求：

1、品牌要求：国产品牌；

2、外观：2U2路机架式服务器，可放入42U标准机柜；

3、CPU：配置≥1颗处理器英特尔至强银牌4314(2.4GHz/16-Core/24MB/135W)Ice lake处理器(带2U型材散热器)；

4、内存：配置≥32GB DDR4内存，；

5、内存扩展性：支持≥16个内存插槽；

6、硬盘：配置≥2块480GB SATA SSD+3*1.2T SAS硬盘；

7、阵列控制器配置：配置1张独立硬件Raid阵列卡，支持RAID0/1/10；

8、网卡：配置≥4*GE电口;

9、电源：配置900W交流双电源，满配冗余风扇；

10、管理维护：配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；

一、软件要求：

1、服务器预装智慧托育数据服务应用，提供数据存储、索引、查询等系列数据应用服务。

2、消息队列服务应用组件：基于Rabbit MQ提供消息队列服务，提供接收、存储、转发消息，实现服务异步通信、解耦、削峰等场景应用。

二、硬件要求：

1、品牌要求：国产品牌；

2、外观：2U2路机架式服务器，可放入42U标准机柜；

3、CPU：配置≥1颗英特尔至强银牌4309Y(2.8GHz/8-Core/12MB/105W)Ice lake处理器(带2U型材散热器)；

4、内存：配置≥16GB DDR4内存，；

5、内存扩展性：支持≥16个内存插槽；

6、硬盘：配置≥2块480GB SATA SSD硬盘；

7、阵列控制器配置：配置1张独立硬件Raid阵列卡，支持RAID0/1/10；

8、网卡：配置≥4*GE电口，

9、电源：配置900W交流双电源，满配冗余风扇；

10、管理维护：配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；

不可抗力

（1）本合同所指不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、战争、动乱或政府主管部门的行政行为等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（2）甲、乙双方如遇不可抗力事件致使不能继续履行本合同义务或需延期履行时，应当于不可抗力发生之日起 10 日内以书面形式通知对方，双方可互不追究违约责任。

其他

（1）本协议适用中华人民共和国（香港、澳门、台湾地区除外）法律。

（2）如果在履行本协议的过程中发生纠纷，甲、乙双方应本着友好协商的原则解决；协商不成时，可向甲方或乙方当地人民法院起诉。在争议解决期间,除争议事项外,合同双方应继续遵守本合同项下的其他条款, 履行本合同项下的其他义务。

（3）本协议未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

（4）本协议一式两份，双方各执一份，签署后生效，具有同等效力。

甲方盖章：                          乙方盖章：

授权代表（法人）：                   授权代表（法人）：莫棋

联系电话：                           联系电话：18290268164

日    期：                           日    期：